|  |
| --- |
| Приложение №1 к постановлению администрации Солнечного сельского поселения  от 15.12.2016 № 84 |

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории

Солнечного сельского поселения

на 2016-2026 годы»

**Паспорт**

**муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Солнечного сельского поселения на 2016-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Солнечного сельского поселения на 2016-2026 гг.» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - п.6 ст.7 Градостроительного кодекса РФ ;  - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация Солнечного сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Исполнители программы | Администрация Солнечного сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Солнечного сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области и Совет депутатов Солнечного сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Солнечного сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2026 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2016-2026 гг. составляет 16413,0 тыс.руб..  Источники финансирования:  - средства областного бюджета;  - средства районного бюджета;  - средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из районного бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, искусственных неровностей. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Солнечного сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие муниципального образования**

Территория Солнечного сельского поселения Сосновского муниципального района находится в центре Челябинской области. Районный центр- с. Долгодеревенское, расположено в 45 км севернее г. Челябинск. Площадь Солнечного сельского поселения составляет 5500 гектара. Между поселками Солнечный и Нагорный проходит Федеральная трасса М-5.

Общая протяженность дорог местного значения – 13,9 км. С грунтовым и твердым покрытием.

Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Солнечного сельского поселения входят населенные пункты:

- поселок Солнечный, население 1286 жителей;

-поселок Полянный, население 222 жителей;

-поселок Нагорный, население 430 жителей;

-поселок Сагаусты, население 114 жителей.

Общая численность населения -2080 человек.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Солнечного сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2013 | 2041 | 2080 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих объектов имеют тенденцию роста.

**1.2 Транспортное обслуживание населения.**

Передвижение по территории населенных пунктов Солнечного сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. Пешеходные переходы не оборудованы.

Пассажирские перевозки осуществляются маршрутным такси по утвержденному расписанию.

Действующие маршруты:

Маршрут №150: п.Солнечный- п.Нагорный- п.Полянный- районный центр- г.Челябинск, и в обратном направлении.

Маршрут №130: п.Солнечный- Аэропорт- г.Челябинск, и в обратном направлении.

Количество рейсов маршрутных такси существующих в настоящее время недостаточно для полного охвата пассажиропотока.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Солнечного сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых транспортных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

* модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2016 года по 2026 год.

Этапы реализации программы.

| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно – сметной документации и получение положительного заключения управления гос. экспертизы на объекты дорожно – транспортной инфраструктуры | 2017-2021 |
| 2 | Асфальтирование дорожного покрытия  п.Солнечный: ул.Мира -2000 м,  пер.Первомайский-450м;  п.Нагорный:  ул.Урожайная-800м;  п.Полянный:  ул.Ракетная-740м. | 2017-2024 |
| 3 | Установка искусственных неровностей на дороге по  ул. Гагарина | 2017-2020 |
| 4 | Установка дорожных знаков « Уступи дорогу» по ул. Гагарина, ул. Садовая, пер.Первомайский | 2017-2019 |
| 5 | Асфальтирование внутридворовой территории МКД | 2022-2026 |

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

* перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Сосновского района и бюджета Солнечного сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия районных программ и подлежат уточнению после формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.

* 1. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание и ремонт улично–дорожной сети в соответствии с действующим законодательством РФ;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется Администрацией Солнечного сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства районного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Солнечного сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Солнечного сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Солнечного сельского поселения Сосновского муниципального района.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к постановлению администрации Солнечного сельского поселения  от 15.12.2016 № 84 |

| №  п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования  Сумма тыс. рублей | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно – сметной документации и получение положительного заключения управления гос. экспертизы на объекты дорожно – транспортной инфраструктуры | Подготовка исходной документации | бюджет поселения  120 000 | 2017-2021 |
| 2 | Асфальтирование дорожного покрытия  п.Солнечный: ул.Мира -2000 м,  пер.Первомайский-450м;  п.Нагорный:  ул.Урожайная-800м;  п.Полянный:  ул.Ракетная-740м. | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет 16 000 000 | 2017-2024 |
| 3 | Установка искусственных неровностей на дороге по  ул. Гагарина | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения  45 000 | 2017-2020 |
| 4 | Установка дорожных знаков « Уступи дорогу» по ул. Гагарина, ул. Садовая, пер.Первомайский | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет поселения  23 000 | 2017-2019 |
| 5 | Асфальтирование внутридворовой территории МКД | Повышение безопасности дорожного движения | Районный бюджет  2 250 000 | 2022-2026 |

Глава Солнечного

сельского поселения А.А.Быков